**Estructura de Desglose**

**Del Trabajo (EDT)**

***[Sistema integral de flota]***

***Fecha: [12/03/2024]***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 2

Vista Jerárquica 2

Vista de Árbol 3

Aprobaciones 3

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización | Peter S.A |
| --- | --- |
| Proyecto | SIF - Sistema integral de flota |
| Fecha de preparación | 12/03/2025 |
| Cliente | Empresas logísticas |
| Gerente de Proyecto | Luis Arias |

**Vista Jerárquica**

| 1. 1. INICIACIÓN 2. 1.1. Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto – (Luis Arias) 3. 1.2. Definición de propósito, objetivos, recursos y criterios de éxito – (Luis Arias, Pedro San Martín) 4. 1.3. Hito: Acta de Constitución Aprobada 5. 1.4. Hito: Reunión Kick-Off finalizada 6. 2. PLANIFICACIÓN 7. 2.1. Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto – (Luis Arias) 8. 2.2. Definición del alcance, EDT y recursos – (Luis Arias, Pedro San Martín) 9. 2.3. Creación de cronograma y estimación de costos – (Luis Arias) 10. 2.4. Planificación de la gestión de riesgos y calidad – (Luis Arias, Pedro San Martín) 11. 2.5. Hito: Validación del Plan General de Gestión 12. 3. DISEÑO 13. 3.1. Definición de arquitectura y diseño de base de datos – (Luis Arias, Pedro San Martín) 14. 3.2. Prototipos de interfaces de usuario – (Matías Bello) 15. 3.3. Documentación de procesos, seguridad y estrategias de despliegue – (Luis Arias, Pedro San Martín) 16. 3.4. Hito: Aprobación de la etapa de diseño 17. 4. DESARROLLO 18. 4.1. Configuración del entorno de desarrollo – (Pedro San Martín, Matías Bello) 19. 4.2. Desarrollo de base de datos, frontend y backend – (Pedro San Martín, Matías Bello) 20. 4.3. Preparación para el despliegue – (Todos) 21. 4.4. Integración total del sistema – (Pedro San Martín, Matías Bello) 22. 4.5. Hito: Finalización de la etapa de desarrollo 23. 5. PRUEBAS 24. 5.1. Pruebas unitarias, de integración y seguridad – (Matías Bello) 25. 5.2. Validación de usabilidad y compatibilidad – (Pedro San Martín, Matías Bello) 26. 5.3. Corrección de errores y documentación – (Todos) 27. 5.4. Hito: Validación de pruebas finalizada 28. 6. IMPLEMENTACIÓN 29. 6.1. Configuración del entorno de producción y despliegue – (Todos) 30. 6.2. Validación de seguridad, tiempos y rendimiento en producción – (Todos) 31. 6.3. Hito: Sistema en producción 32. 6.4. Capacitación a usuarios y gestión de cambios post-lanzamiento – (Luis Arias, Matías Bello) 33. 6.5. Hito: Finalización de capacitación 34. 7. CIERRE 35. 7.1. Revisión de documentación final y gestión de riesgos – (Luis Arias, Matías Bello) 36. 7.2. Cierre de contratos y adquisición de recursos – (Luis Arias) 37. 7.3. Validación de entregables finales – (Todos) 38. 7.4. Hito: Cierre formal del proyecto |
| --- |

**Vista de Árbol**

|  |
| --- |