Estructura de Desglose

Del Trabajo (EDT)

[Sistema integral de flota]

Fecha: [12/03/2024]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	2

Vista Jerárquica	2

Vista de Árbol	3

Aprobaciones	3

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Peter S.A |
| --- | --- |
| Proyecto | SIF - Sistema integral de flota |
| Fecha de preparación | 12/03/2025 |
| Cliente | Empresas logísticas |
| Gerente de Proyecto | Luis Arias |

Vista Jerárquica

- 1. INICIACIÓN - 1.1. Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto – (Luis Arias) - 1.2. Definición de propósito, objetivos, recursos y criterios de éxito – (Luis Arias, Pedro San Martín) - 1.3. Hito: Acta de Constitución Aprobada - 1.4. Hito: Reunión Kick-Off finalizada - 2. PLANIFICACIÓN - 2.1. Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto – (Luis Arias) - 2.2. Definición del alcance, EDT y recursos – (Luis Arias, Pedro San Martín) - 2.3. Creación de cronograma y estimación de costos – (Luis Arias) - 2.4. Planificación de la gestión de riesgos y calidad – (Luis Arias, Pedro San Martín) - 2.5. Hito: Validación del Plan General de Gestión - 3. DISEÑO - 3.1. Definición de arquitectura y diseño de base de datos – (Luis Arias, Pedro San Martín) - 3.2. Prototipos de interfaces de usuario – (Matías Bello) - 3.3. Documentación de procesos, seguridad y estrategias de despliegue – (Luis Arias, Pedro San Martín) - 3.4. Hito: Aprobación de la etapa de diseño - 4. DESARROLLO - 4.1. Configuración del entorno de desarrollo – (Pedro San Martín, Matías Bello) - 4.2. Desarrollo de base de datos, frontend y backend – (Pedro San Martín, Matías Bello) - 4.3. Preparación para el despliegue – (Todos) - 4.4. Integración total del sistema – (Pedro San Martín, Matías Bello) - 4.5. Hito: Finalización de la etapa de desarrollo - 5. PRUEBAS - 5.1. Pruebas unitarias, de integración y seguridad – (Matías Bello) - 5.2. Validación de usabilidad y compatibilidad – (Pedro San Martín, Matías Bello) - 5.3. Corrección de errores y documentación – (Todos) - 5.4. Hito: Validación de pruebas finalizada - 6. IMPLEMENTACIÓN - 6.1. Configuración del entorno de producción y despliegue – (Todos) - 6.2. Validación de seguridad, tiempos y rendimiento en producción – (Todos) - 6.3. Hito: Sistema en producción - 6.4. Capacitación a usuarios y gestión de cambios post-lanzamiento – (Luis Arias, Matías Bello) - 6.5. Hito: Finalización de capacitación - 7. CIERRE - 7.1. Revisión de documentación final y gestión de riesgos – (Luis Arias, Matías Bello) - 7.2. Cierre de contratos y adquisición de recursos – (Luis Arias) - 7.3. Validación de entregables finales – (Todos) - 7.4. Hito: Cierre formal del proyecto

Vista de Árbol